*Приложение № 3*

*к договору подряда № \_\_\_*

*от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года*

**К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й П Л А Н**

выполнения строительных работ на объектах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Сроки выполнения | Расчетная цена, в том числе по этапам | |
|  |  | в рублях без НДС | В рублях с НДС |
| Строительно-монтажные работы по объекту:  «Реконструкция квартальных сетей Ду менее 300 мм по ул. Рылеева, 77.  Ду=100 мм L=0,09 км, ПЭ» | **Начало:**  Дата  подписания договора подряда  **Завершение работ:**  через 30 календарных дней после даты подписания договора подряда | **860 956,00** | **1 033 147,80** |
| Строительно-монтажные работы по объекту:  «Строительство водовода до станции Цна Dy=100 мм  L=400 м. п/э от станции Цна, д.4 до Железнодорожного переулка/Южная на территории г. Тамбова» | **Начало:**  Дата  подписания договора подряда  **Завершение работ:**  через 40 календарных дней после даты подписания договора подряда | **2 084 020,00** | **2 084 020,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  М.П. | **Подрядчик**  М.П. |